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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 ___ ______ 2025 года                 с. Вольно-Надеждинское                                № _______

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па «Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края», Уставом Надеждинского муниципального района, постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 17.12.2021 № 696 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации на территории Надеждинского муниципального района и оценки эффективности реализации муниципальных программ», в целях повышения комфортности проживания населения на территории Надеждинского муниципального округа, администрация Надеждинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы» (далее - Программа).

2. Постановление администрации Надеждинского муниципального района от 28.11.2014 № 793 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном районе на 2015-2027 годы», признать утратившим силу с  31.12.2025.
3. Финансовому управлению администрации Надеждинского муниципального района (Брагина) предусмотреть финансовое обеспечение Программы.
4. Общему отделу администрации Надеждинского муниципального района (Ульянич) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая слава».

5. Отделу информатизации администрации Надеждинского муниципального района (Кихтенко) разместить настоящее постановление на сайте администрации Надеждинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2026 года.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности.

Глава администрации 

Надеждинского муниципального района                                                        М.О. Якимов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Надеждинского муниципального

района от __.__.20__ № ____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»
с. Вольно-Надеждинское

2026 год

Паспорт
муниципальной программы «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»
	Наименование Программы
	Муниципальная программа «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»  (далее – Программа)

	Основание разработки Программы
	1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о вынесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4. Постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края».
5. Устав Надеждинского муниципального района

	Заказчик Программы
	Администрация Надеждинского муниципального района

	Разработчики Программы
	 Управление жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района

	Соисполнители Программы
	1. Управление градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района.

2. Управление имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района

	Цели Программы
	1. Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Надеждинского муниципального округа.

2. Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Надеждинского муниципального округа в транспортной инфраструктуре.

3. Увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах Надеждинского муниципального округа.
4. Обеспечение качественного и высокоэффективного обустройства автомобильных дорог округа, в том числе оснащения средствами организации дорожного движения, освещением населенных пунктов.

5. Обеспечение подготовки необходимой документации в целях эксплуатации дорог, транспортного планирования, организации дорожного движения.  

	Задачи Программы
	1. Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

3. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

4. Увеличение пропускной способности, оптимизация конфигурации дорожной сети и снижение перепробега автомобильного транспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

5. Улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

6. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

7. Повышение эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет повышения эффективности системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства.

8. Обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции, сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

9. Создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах Надеждинского муниципального округа. 

	Объемы и источники финансирования
	Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального округа.

Объем финансирования Программы составляет               538000,000 тыс. руб., в том числе: КБ 108 000,000 тыс.руб., ИП – 0 тыс.руб., МБ – 430 000,000 тыс.руб. 
2026 год – 194000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 108 000,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб. 
2027 год – 86 000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 0,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб.
2028 год – 86 000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 0,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб.
2029 год – 86 000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 0,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб.
2030 год – 86 000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 0,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально экономической эффективности
	1. Обеспечение мероприятий подготовке документации автомобильных дорог, в тои числе паспортизация дорог Надеждинского муниципального округа, исполнение решений суда – 100 %.

2. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения, в том числе паспортизированных, которые составляют 32,73 % от общей протяженности  дорог муниципального округа.  
3. Поддержание в нормативном состоянии и увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, которые составляют 66,77%. 
4. Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог протяженностью 35 км, оснащенных действующими системами освещения. 

	Сроки реализации Программы
	2026 - 2030 годы

	Важнейшие целевые индикаторы и показатели
	1. Исполнение решений суда по паспортизации дорог Надеждинского муниципального округа, подготовка документации автомобильных дорог.
2. Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения. 
3. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
4.  Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог, оснащенных действующими системами освещения. 

	Организация управления и системы контроля за ходом исполнением Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы дорожного хозяйства. 
Текущее управление и контроль реализации мероприятий Программы осуществляет управление жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района


Раздел 1.  Характеристика  проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Формирование современной сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа,  является необходимым условием повышения конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения Надеждинского муниципального округа и определено как одна из приоритетных задач Программы социально-экономического развития Надеждинского муниципального округа на 2026-2030 годы.

 Общая протяженность паспортизированных автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа, составляет 98,57 км. Участки дорог физически устарели и требуют модернизации, ремонта и качественного содержания. Недооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательные последствия в экономической и социальной сфере. 
Увеличение количества автотранспортных средств у населения и увеличение интенсивности их эксплуатации обостряют проблему безопасности дорожного движения и при сохранении сложившихся тенденций увеличивает человеческие и экономические потери.

     В настоящее время фактическое состояние наружного освещения автомобильных дорог и населенных пунктов Надеждинского муниципального округа не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности жителей округа в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на обеспечение освещенности улиц и дорог Надеждинского муниципального округа.

       Эффективное решение существующих проблем в дорожной отрасли и в сфере уличного освещения Надеждинского муниципального округа невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей муниципальной финансовой поддержки. Решение данной задачи возможно только в рамках программного подхода.

 С целью восстановления автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа, обеспечения бесперебойного освещения дорог в Надеждинском муниципальном округе и снятия социальной напряженности на территории Надеждинского муниципального округа разработана настоящая Программа.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа, намеченные в Программе, направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения. 
Подготовка документации в отношении автомобильных дорог: паспортизация, инвентаризация, диагностика, подготовка сметной документации, подготовка документов организации дорожного движения, обеспечит качественное планирование мероприятий Программы, направленных на достижение основных целей.  
Реализация Программы окажет благоприятное воздействие на условия проживания населения на территории Надеждинского муниципального округа, их экономическую сферу и экологическую обстановку. Улучшение дорожных условий повысит комфортность и привлекательность Надеждинского муниципального округа для привлечения инвестиций на территорию Надеждинского муниципального округа и открытие на территории Надеждинского муниципального округа новых производств, которые обеспечат создание новых рабочих мест.

Наиболее вероятными рисками, связанными с программно-целевым методом, которые могут повлиять на достижение цели Программы при реализации мероприятий Программы, являются:
- невыполнение или выполнение не в полном объеме строительными организациями обязательств по договорам строительного подряда, что приведет к срыву сроков выполнения инвестиционных проектов;

- недостаточность финансирования из местного бюджета,
- нестабильная ситуация в обществе, сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части местного бюджета.

Раздел 2.  Цель и задачи Программы

2.1. Главные цели Программы:

2.1.1. Повышение благосостояния и комфортности проживания населения на территории Надеждинского муниципального округа.

2.1.2. Удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов Надеждинского муниципального округа в нормативном состоянии транспортной инфраструктуры.

2.1.3. Увеличение мобильности населения и структурирование экономической активности, повышение безопасности на дорогах Надеждинского муниципального округа.

2.1.4. Обеспечение качественного и высокоэффективного дорожного освещения населенных пунктов Надеждинского муниципального округа.

2.2. Для достижения указанной цели необходимо выполнить следующие задачи:
2.2.1. Обеспечение безопасности дорожного движения автотранспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

2.2.2. Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

2.2.3. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

2.2.4. Увеличение пропускной способности, оптимизация конфигурации дорожной сети и снижение перепробега автомобильного транспорта по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

2.2.5. Улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом по автомобильным дорогам, находящимся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

2.2.6. Снижение отрицательного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.

2.2.7. Повышение эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет повышения эффективности системы управления и системы финансирования дорожного хозяйства.

2.2.8. Обеспечение нормативного содержания, выполнение ремонта, реконструкции, сети автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности Надеждинского муниципального округа.

2.2.9. Создание безопасных условий дорожного движения в населенных пунктах Надеждинского муниципального округа.
Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые индикаторы и показатели эффективности.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Программе.

3.1. В качестве основных показателей, характеризующих реализацию Программы, определены следующие:

3.1.1. Обеспечение автомобильных дорог документацией, в том числе исполнение решений суда по паспортизации дорог Надеждинского муниципального округа.
3.1.2. Обеспечение содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения.  

3.1.3.  Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог, оснащенных действующими системами освещения.
3.1.4 Модернизация отдельных участков автомобильных дорог местного значения.
3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить конечные результаты:

3.2.1. Обеспечение мероприятий подготовке документации автомобильных дорог, в тои числе паспортизация дорог Надеждинского муниципального округа, исполнение решений суда – 100 %.
3.2.2.  Обеспечение содержания автомобильных дорог местного значения, в том числе паспортизированных, которые составляют 32,73 % от общей протяженности  дорог, муниципального округа.  

3.2.3. Поддержание в нормативном состоянии и увеличение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, которые составляют 66,77%. 

3.2.4. Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог протяженностью 35 км, оснащенных действующими системами освещения. 
Раздел 4.  Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2026-2030 годы.
Раздел 5.  Перечень основных мероприятий Программы
В целях комплексного выполнения системы мер, направленных на развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы разработан перечень мероприятий Программы. Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей Программе.
Раздел 6.  Механизм реализации Программы
6.1. Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Механизм реализации Программы основан на осуществлении мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете Надеждинского муниципального округа на финансирование Программы на 2026-2030 годы.

6.2.  Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством:

6.2.1. Составления проектной, сметной документации на выполнение работ по мероприятиям Программы.
6.2.2. Планирования исполнения мероприятий на периоды.
6.2.2. Осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Раздел 7.  Ресурсное обеспечение Программы
7.1. Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Надеждинского муниципального округа. Всего на реализацию мероприятий Программы предусмотрено 538000,000 тыс. руб., в том числе: КБ 108 000,000 тыс.руб., ИП – 0 тыс.руб., МБ – 430 000,000 тыс.руб. в том числе: 

2026 год – 194000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 108 000,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб. 
2027 год – 86 000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 0,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб.
2028 год – 86 000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 0,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб.
2029 год – 86 000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 0,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб.
2030 год – 86 000,000 тыс. руб. в том числе:
ФБ – 0,000
КБ – 0,000 тыс. руб.; 

МБ – 86 000,000 тыс. руб.
7.2. Информация о ресурсном обеспечении мероприятий Программы за счет средств бюджета Надеждинского муниципального округа приведена в приложении   № 2 к Программе.

7.3. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке подлежат уточнению, а объемы финансирования корректировке с учетом утвержденных расходов бюджета Надеждинского муниципального округа.

Раздел 8.  Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения
8.1. Контроль за исполнением Программы осуществляет Заказчик Программы в лице заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующего вопросы дорожного хозяйства.
8.2. Текущее управление и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет управление жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района. Управление жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района: 

8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет отчеты об исполнении Программы отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района.

8.2.2. Ежегодно представляет отчет о ходе выполнения Программы в отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района по форме согласно Приложению № 3  к настоящей Программе.

8.2.3. При завершении реализации Программы управление жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района направляет в отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района отчет о выполнении программных мероприятий в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации на территории Надеждинского муниципального района и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 17.12.2021 № 696 и сведения об оценке эффективности реализации Программы по форме согласно приложению № 3 и № 4 к настоящей Программе.

8.3. Соисполнители Программы:

8.3.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет о ходе выполнения мероприятий Программы в управление жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

8.3.2. Ежеквартально уточняют с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей.

8.3.3. При завершении реализации Программы представляют отчет о выполнении программных мероприятий и сведения об оценке эффективности реализации Программы в управление жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района.

Раздел 9.  Оценка эффективности реализации Программы
9.1. Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в паспорте Программы.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программ используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и иные показатели, характеризующие результат от выполнения мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы определяется по методике в соответствии с  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации на территории Надеждинского муниципального района и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным Постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 17.12.2021 № 696.

По результатам оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:

- эффективность снижена по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повышена по сравнению с предыдущим годом.

Снижение или повышение эффективности Программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Надеждинского муниципального округа, выделяемых в очередном финансовом году на ее реализацию.

Снижение эффективности Программ может являться основанием для принятия администрацией Надеждинского муниципального района в установленном порядке решения о сокращении с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программ, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

Сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляются по формам, согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

По результатам оценки эффективности реализации Программы отдел экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района готовит заключение об эффективности реализации Программ и направляет его в администрацию Надеждинского муниципального района с приложением формы согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

9.2. Реализация Программы в полном объеме позволит:


9.2.1. Повысить удобство и безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования.

9.2.2. Повысить транспортную доступность за счет развития сети автомобильных дорог Надеждинского муниципального округа.

9.2.3. Улучшить качество жизни населения Надеждинского муниципального округа и росту производительности труда в отраслях экономики сельского поселения.

9.2.4. Обеспечить автомобильные дороги документацией, в том числе исполнять решения суда по паспортизации дорог Надеждинского муниципального округа.

9.2.5. Обеспечить содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения.  

9.2.6. Организовать бесперебойное освещение участков муниципальных дорог, оснащенных действующими системами освещения.

9.2.7.  Модернизировать отдельных участков автомобильных дорог местного значения.
	Приложение № 1
к муниципальной программе

«Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»


Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие дорожной отрасли в
Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029
	2030

	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых имеется техническая документация (технический паспорт), в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального округа                                        
	%
	32,73
	46,01
	59,29
	72,57
	85,85

	2. Исполнение решений суда по паспортизации дорог Надеждинского муниципального округа
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального округа
	% 

	67,97
	69,21
	69,6
	70,6
	71,6

	4. Обеспечение исполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения дорог, муниципального округа.  
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	5. Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог, оснащенных действующими системами освещения 


	%
	100
	100
	100
	100
	100


	Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»


	Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение  муниципальной программы «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»

	

	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	 Источник финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	 
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	Содержание и ремонт дорог местного значения в Надеждинском муниципальном округе
	2026-2030 годы
	ФБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ОЖО АНМР

	
	
	
	КБ
	108000,000
	108000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	МБ
	430000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	

	 
	Всего по разделу: 
	 
	 
	538000,000
	194000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	 

	1.1.
	Ремонт дорог местного значения в НМО на условиях софинансирования из краевого бюджета
	2026-2030 годы
	КБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ОЖО АНМР

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	1.2.
	Содержание и ремонт дорог местного значения в НМО 
	2026-2030 годы
	КБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ОЖО АНМР

	
	
	
	МБ
	370000,000
	74000,000
	74000,000
	74000,000
	74000,000
	74000,000
	

	1.3.
	Ремонт дорог местного значения в НМО, в рамках реализации Приоритетного проекта «Инфраструктура для жизни» 
	2026-2030 годы
	ФБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ОЖО АНМР

	
	
	
	КБ
	108000,000
	108000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	МБ
	60000,000
	12000,000
	12000,000
	12000,000
	12000,000
	12000,000
	

	1.4.
	Проведение аварийно-восстановительных работ
	2026-2030 годы
	КБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ОЖО АНМР

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ОЖО АНМР

	1.5.
	Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования
	2026-2030 годы
	КБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	ОЖО АНМР

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	2.
	Проектирование (включая проведение кадастровых работ и изысканий), реконструкция и строительство дорог местного значения в Надеждинском муниципальном округе
	2026-2030 годы
	КБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	УГиА АНМР, ОЖО АНМР

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	3.
	с. Вольно-Надеждинское, проектирование строительство автомобильной дороги к больничному комплексу в Надеждинском муниципальном районе Приморского края, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ"
	2026-2030 годы
	КБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	УГиА АНМР, ОЖО АНМР

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	4.
	Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»
	2026-2030 годы
	КБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	УЖО АНМР,  подразделения АНМР

	
	
	
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	5.
	Реализация инициативных проектов граждан, признанных победителем на территории Надеждинского муниципального округа,  по направлению "Мой район"
	2026-2030 годы
	МБ
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	УЖО АНМР,  подразделения АНМР

	
	
	
	ИП
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	УЖО АНМР,  подразделения АНМР

	 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
	2026-2030 годы
	КБ
	108000,000
	108000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	УГиА АНМР, ОЖО АНМР, подразделения АНМР

	
	
	
	ИП
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	

	
	
	
	Бюджет НМР
	430000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	

	
	
	
	ИТОГО
	538000,000
	194000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	86000,000
	


	Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»


Динамика целевых значений основных целевых индикаторов

муниципальной программы «Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора

	
	
	Утверждено
	Достигнуто
	Отклонение
	Оценка в баллах

	1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых имеется техническая документация (технический паспорт), в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального округа                                       
	%
	
	
	
	

	2. Исполнение решений суда по паспортизации дорог Надеждинского муниципального округа
	%
	
	
	
	

	3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Надеждинского муниципального округа
	% 

	
	
	
	

	4. Обеспечение исполнения мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения дорог, муниципального округа.  
	%
	
	
	
	

	5. Организация бесперебойного освещения участков муниципальных дорог, оснащенных действующими системами освещения 


	%
	
	
	
	


	Приложение № 4

к муниципальной программе

«Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»


Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие дорожной отрасли в Надеждинском муниципальном округе на 2026-2030 годы»
	Вывод об эффективности программы
	Итоговая сводная оценка (баллов)
	Предложения по дальнейшей реализации программы

	Эффективность возросла

	
	

	Эффективность на уровне

	
	

	Эффективность снижена

	
	


