Исполнение национальных проектов за 2022 год и планы на 2023 год

До 2019 года муниципальный район фактически не мог участвовать в государственных программах Приморского края с целью строительства, реконструкции  и кап. ремонта социальной инфраструктуры, так как процент софинансирования для муниципальных районов был высоким (70% КБ и ФБ и  30% МР).

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 утверждены национальные проекты на период до 2024 года. Софинансирование объектов, включенных в национальные проекты, составляет: из ФБ – 97,2%, КБ-2,0%, МБ-0,8%. Софинансирование из ФБ и КБ по некоторым объектам составляет 99%.

С 2019 года на территории Надеждинского муниципального района действуют следующие национальные проекты: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, экология, культура.

В 2022 году на реализацию национальных проектов направлено по вышеуказанным направлениям 822,87млн. руб. (ФБ-463,78 млн. руб., КБ-291,67 млн. руб., МБ-67,42 млн. руб.):

По нацпроекту «Демография» направлено  10,0 млн. руб. (доплата за строительство Детского сада на 152 места, построенного в 2021 году) (Региональный проект: Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет);

По нацпроекту «Здравоохранение» направлено 35,0 млн. руб. (на ремонт поликлиники    п. Тавричанка  27,0 млн. руб. из ФБ, на привлечение молодых специалистов: участие в программах социальной поддержки (компенсация оплаты  съемного жилья, подъемные)  5,6 млн.руб. из КБ, на приобретение мониторов, электронных табло, мебели, кондиционеров 2,3 млн. руб.).

По строительству больницы на 106 коек (круглосуточный стационар) - Земельный участок  сформирован, поставлен на кадастровый учет 25:10:18000131405, является собственностью  субъекта РФ.  Строительство больницы включено в федеральную программу медико-санитарной помощи. В 2021 году запланировано выделение денежных средств  на ПСД. 15.06.2021 состоялся аукцион, определен поставщик (ООО КСТ) на выполнение работ по проектированию, строительству                          и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства больничного комплекса,                    в том числе ПИР. Подготовлена смета на проектирование для подачи на  госэкспертизу.  Заключен договор на проектно-изыскательские работы с ООО «ВостокПроектСтрой»  от 23.07.2021 № 131-2021-ПД  на проектно-изыскательские работы.

По нацпроекту «Образование» направлено 169,3 млн. руб. (ФБ -74,7 млн. руб., КБ-93,9 млн. руб., МБ-0,7 млн. руб.) (На строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Зима Южная на 450 мест – 160 млн. руб. (Заключено концессионное соглашение о финансировании, проектировании, строительстве                           и эксплуатации объекта образования от 15.06.2021). Начало строительства 2022 год, окончание - июнь 2023 года) (на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №5                                    п. Тавричанка 3,7 млн. руб. (ФБ-3,63 млн. руб., КБ-0,07 млн. руб.).

По нацпроекту «Жилье и городская среда» направлено 378,0 млн. руб. (ФБ -303,5 млн. руб., КБ-22,1 млн. руб., МБ-52,4 млн. руб.)  (Заключено 49 контрактов на приобретение  жилых помещений для переселения из аварийного жилья  на 170 млн. руб. (ФБ -100 млн. руб., КБ-18 млн. руб., МБ-52 млн. руб.), строительство водопровода п. Тавричанка -  208 млн. руб. (ФБ -203,5 млн. руб., КБ -4,1 млн. руб., МБ-0,4 млн. руб.)

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» - 138,1 млн. руб. (КБ-124,3 млн. руб., МБ-13,8 млн. руб.), В 2022 году отремонтировано 9 дорог протяженностью 5,2 км (ТСП и НСП)

По нацпроекту «Культура» - 6,0 млн. руб. (ФБ-3,8 млн. руб., КБ-1,8 млн. руб., МБ-0,4 млн. руб.). Проведен капитальный ремонт кровли клуба филиала №1                          МКУ "РЦКД", расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район,                 с. Нежино, ул.Шоссейная,14.

В 2023 году на мероприятия по  национальным проектам выделены лимиты на 596,9 млн. руб. (ФБ-275,6, КБ-308,4, МБ-12,9), в том числе:

Здравоохранение – 19,3 млн. руб., в том числе 17 млн. руб. из ФБ на ремонт взрослой поликлиники в п. Новый

Образование - 410,7 млн. руб. на строительство школы на 450 мест п. Зима Южная

Безопасные и качественные автомобильные дороги – 120,0 млн. руб. (ремонт 5-ти автодорог)