**Исполнение национальных проектов за 2023 год и планы на 2024 год**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 утверждены национальные проекты на период до 2024 года, а Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 национальные цели продлены до 2030 года. Софинансирование объектов, включенных в национальные проекты, составляет: из ФБ – 97,2%, КБ-2,0%, МБ-0,8%. Софинансирование из ФБ и КБ по некоторым объектам составляет 99%.

 В 2023 году на территории Надеждинского муниципального района действовали следующие национальные проекты: здравоохранение, образование, жилье и городская среда, безопасные и качественные дороги, культура.

На реализацию национальных проектов направлено по вышеуказанным направлениям из бюджетов всех уровней **1417,87** млн. руб. (ФБ-828,76 млн. руб., КБ-565,09 млн. руб., МБ-24,02 млн. руб.):

**По нацпроекту «Здравоохранение» направлено 97,1 млн. руб.** (на ремонт поликлиники п. Новый 26,0 млн. руб. из ФБ и КБ, строительство больничного комплекса на 106 коек 64,02 млн. руб., на привлечение молодых специалистов: (компенсация оплаты съемного жилья молодым специалистам, ежемесячные денежные в размере 10,0 тыс. руб.) 5,72 млн. руб. из КБ).

**По строительству больницы на 106 коек** (круглосуточный стационар) – за 2022-2023 годы направлено 259,4 млн. руб. Согласно государственному контракту окончание строительства в конце декабря 2024 года. Ввод в действие-конец января 2025 года.

**По нацпроекту «Образование» направлено 1156,65 млн. руб.** (ФБ -738,76 млн. руб., КБ-409,07 млн. руб., МБ-8,82 млн. руб.). (На строительство здания средней общеобразовательной школы в п. Зима Южная на 450 мест – 569,42 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию; На строительство СОШ на 1500 мест в с. В-Надеждинское - 575,83 млн. руб. (ФБ - 480,1 млн. руб., КБ-91,45 млн. руб., МБ-4,28 млн. руб.; На единовременные денежные выплаты молодым специалистам, выплаты наставникам, расходы за наем жилья 11,4 млн. руб. (КБ).

**По нацпроекту «Жилье и городская среда» направлено 7,16 млн. руб.** (ФБ -4,27 млн. руб., КБ-2,87 млн. руб., МБ-0,02 млн. руб.). Заключено одно соглашение об изъятии жилого помещения путем возмещения (выкупа), 4 соглашения об изъятии путем мены жилыми помещениями, переведены денежные средства на нотариальный депозит за изъятие жилого помещения путем возмещения (выкупа) 2-х жилых помещений. Один иск находится в суде о признании собственника ветхого и аварийного жилья умершим.

**По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» - 151,65 млн. руб.** (КБ-136,48 млн. руб., МБ -15,17 млн. руб.), В 2023 году отремонтировано 7 дорог протяженностью 5,105 км.

**По нацпроекту «Культура» - 5,31 млн. руб.** (ФБ-4,75 млн. руб., КБ-0,55 млн.руб., МБ-0,01 млн. руб.). Приобретены музыкальные инструменты для школы искусств и театральное оборудование на 5,14 млн. руб. и приобретен книжный фонд на 0,17 млн. руб.

 В 2024 году на территории Надеждинского муниципального района действовали следующие национальные проекты: демография, здравоохранение, образование, безопасные и качественные дороги, культура.

**На мероприятия по Национальным проектам выделены лимиты на 1383,20 млн. руб. (ФБ-994,63 млн. руб., КБ-360,53 млн. руб., МБ-28,03 млн. руб.), в том числе:**

**Демография (региональный проект «Спорт-норма жизни») –** 0,72 млн. руб. (МБ-0,03 млн. руб.) на приобретение спортивного инвентаря и спортоборудования.

**Здравоохранение** – 197,27 млн. руб. (на строительство больничного комплекса на 106 коек 189,77 млн. руб., на привлечение молодых специалистов: (компенсация оплаты съемного жилья молодым специалистам, ежемесячные денежные в размере 10,0 тыс. руб.) 7,5 млн. руб. из КБ).

**Образование** – 1058,05 млн. руб. (ФБ-800,39 млн. руб., КБ-241,8 млн. руб., МБ-15,86 млн. руб.). На строительство школы на 450 мест п. Зима Южная (152,11 млн. руб., из которых 20,0 млн руб. задолженность за СМР за 2023 год и инвестиционные платежи по концессии в сумме 132,11 млн. руб. (ФБ-46,22 млн. руб., ФБ-101,47 млн. руб., МБ-4,42 млн. руб.). На строительство СОШ на 1500 мест в с. В-Надеждинское предусмотрены лимиты в сумме 987,24 млн. руб. (ФБ-754,17 млн. руб., КБ-131,63 млн. руб., МБ-1 млн. руб.).

На единовременные денежные выплаты молодым специалистам, выплаты наставникам, расходы за наем жилья - 8,7 млн. руб. (КБ).

**Безопасные и качественные автомобильные дороги –** 120,0 млн. руб. (ремонт 6-ти автодорог, 4,8 км)

|  |
| --- |
| 1. Ремонт ул. Морская, п. Де-Фриз |
| 2. Ремонт ул. Лесная, п. Оленевод |
| 3. Ремонт ул. Лазо, п. Тавричанка |
| 4. Ремонт ул. Ленина, п. Тавричанка |
| 5. Ремонт участка ул. Центральная, с. Прохладное |
| 6. Ремонт ул. Колхозная, с. Нежино |