**Исполнение региональных программ за 2022 год и планы на 2023 год**

По региональным программ и иным мероприятиям, направленным на инвестиционные цели вне национальных проектов, в 2022 году направлено 386,7 млн. руб. (ФБ-342,2 млн. руб., КБ-21,0 млн. руб., МБ-23,5 млн. руб.).

**По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»** федерального проекта «Современный облик сельских территорий» согласно заявочной документации, которая прошла отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ, на территории района **в 2022 году** производилось **строительство** 4-х объектов**:**

1. Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Зима Южная на 240 мест Надеждинского муниципального района»;
2. Строительство специализированного комплекса единоборств в селе Вольно-Надеждинское ул. 50 лет Октября, 15А»;
3. Строительство сооружения биологической очистки сточных вод на территории железнодорожной станции Барановская;
4. Строительство сельского дома культуры на 100 мест в пос. Западный, ул. Курбаева, 1.

**И Капитальный ремонт** 2-х объектов**:**

1. Капитальный ремонт стадиона Юбилейный в селе В-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 15А;
2. Капитальный ремонт крыши и санузла на 3-ем этаже здания школы (МБОУ СОШ 3) пос. Раздольное, ул. Лазо, 36а

Общая сумма финансовых средств, необходимых на строительство и капитальный ремонт вышеуказанных объектов, составляет 682 млн. руб. (ФБ-640,0, КБ-28,4, МБ-7,6, ВБ-5,6)

В 2022 году сдано в эксплуатацию: сооружение биологической очистки сточных вод на территории железнодорожной станции Барановская, произведен кап. ремонт стадиона Юбилейный в селе В-Надеждинское и капитальный ремонт крыши и санузла на 3-ем этаже здания школы (МБОУ СОШ 3) пос. Раздольное.

Детский сад на 240 мест, ДК п. Западный и Комплекс Единоборств будут построены в 2023 году, так как строительство запланировано на 2022-2023 годы.

**По программе «Модернизация школьных систем образования»** произведен ремонт фасада СОШ №6 и капитальный ремонт спортзала СОШ №2 на 40,3 млн. руб. (ФБ-33,7, КБ-6,4, МБ-0,2).

**В 2022 году осуществлена реализация 3-х проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:** Произведен капитальный ремонт спортзала п. Новый, устройство 1-ой комплексной спортивной площадки и 1-ой детской площадки в п. Де-Фриз (ул. Морская) на 8,4 млн. руб. (КБ-8,1, МБ-0,3).

**Приобретено 15 квартир для обеспечения жильем детей-сирот**. Из федерального бюджета направлено 40,8 млн. руб.

**Работы по благоустройству в рамках программы "Формирование современной городской среды" и "1000 дворов"** сельскими поселениямив 2022 году выполнены по 15 объектам на сумму 31,8 млн.руб. (КБ-11,9, МБ-19,9).

9 объектов выполнено НСП (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора), 4 объекта - РСП (ремонт дворовых территорий), 2 – ТСП (оборудование детских спортивных площадок).

**На региональные программы и иные мероприятия, направленные** **на инвестиционные цели вне национальных проектов, в 2023 году запланированы лимиты в сумме 519,4 млн. руб. (**ФБ-375 млн. руб., КБ-91,5 млн. руб., МБ-47,4 млн. руб., ВБ-5,6).

**По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»** федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на территории района **в 2023 году** выделены финансовые средства на**:**

1. Строительство сооружения биологической очистки сточных вод на территории п. Девятый Вал - 27,5 млн. руб., из МБ-0,2 млн. руб.;
2. Окончание строительства сельского дома культуры на 100 мест в пос. Западный, ул. Курбаева, 1, - 36,0 млн. руб., из МБ – 0,3 млн. руб. (Окончание строительства август 2023 года).
3. Окончание строительства дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Зима Южная на 240 мест Надеждинского муниципального района» (окончание июнь 2023 года). На это мероприятие в 2023 году будет направлено 291,7 млн. руб., из МБ всего 0,05 млн. руб.
4. Окончание строительства специализированного комплекса единоборств в селе Вольно-Надеждинское ул. 50 лет Октября, 15А» (окончание март 2023 года);

**И Капитальный ремонт** 2-х объектов**:**

1. Капитальный ремонт благоустройство территории и устройство вентелируемого фасада здания детского сада, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Тавричанка, ул. Ленина, 4 – 21,9 млн. руб., из МБ -0,6 млн. руб.
2. Капитальный ремонт зала спортивного крытого универсального, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, ул.Парковая, 2б - 11,9 млн. руб., из МБ-0,34 млн. руб.

**В 2023 году в рамках государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» выделены лимиты на строительство межпоселкового газопровода** п.Новый- с.Вольно-Надеждинское в сумме 56,6 млн.руб., из МБ-0,45 млн. руб.

**В рамках Федеральной программы "Модернизация школьных систем образовани»** на капитальный ремонт здания и благоустройство территории" МБОУ СОШ № 4 п. Тавричанка в части капитального ремонта участка наружной канализации, ремонта санузлов и спортивного зала предусмотрены лимиты на 19,5 млн. руб., из МБ-0,6 млн. руб.

**Реализация 3-х проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:** Устройство освещения ул. Круговая –ул. Овражная в с. Прохладное и устройство освещения в п. Де-Фриз от ул. Победы, 19, до ул. Морская, 26 на 6,0 млн. руб., в том числе МБ-0,06 млн. руб. Установке светодиодного экрана в ДК с. В-Надеждинское - 2,85 млн. руб., в том числе МБ-0,03 млн. руб.

**Работы по благоустройству в рамках программы "Формирование современной городской среды" и "1000 дворов"** сельскими поселениямив 2023 году запланировано по 16 объектам (13 НСП, 1 РСП, 2 ТСП) на сумму 56,8 млн.руб. (КБ-12,0, МБ-44,8).