**Исполнение региональных программ за 2023 год и планы на 2024 год**

**По региональным программ и иным мероприятиям, направленным** **на инвестиционные цели вне национальных проектов, в 2023 году направлено 456,11 млн. руб. (**ФБ-260,65 млн.руб., КБ-137,4 млн.руб., МБ-52,46 млн. руб., ВБ-11,2 млн. руб.).

**По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»** федерального проекта «Современный облик сельских территорий» согласно заявочной документации, которая прошла отбор в Министерстве сельского хозяйства РФ, на территории района **в 2023 году** проводилось **строительство** 4-х объектов**:**

1. Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Зима Южная на 240 мест Надеждинского муниципального района» (введено в эксплуатацию, всего в 2022-2023 годах на строительство направлено 444,41 млн. руб., из МБ всего 2,82 млн. руб.
2. Строительство специализированного комплекса единоборств в селе В-Надеждинское, ул. 50 лет Октября, 15 «А» (введен в эксплуатацию, всего в 2022-2023 годах на строительство с учетом оборудования направлено 81,88 млн. руб., из МБ всего 0,65 млн. руб.;
3. Строительство сооружения биологической очистки сточных вод на территории п. Девятый Вал (строительство сооружения начато в 2023 году и окончание перенесено на 2024 год. В 2023 году на сооружение данного объекта направлено 28 млн. руб.);
4. Строительство сельского дома культуры на 100 мест в п. Западный, ул. Курбаева, 1. (на строительство объекта в 2022-2023 годах направлено 35,96 млн. руб. (ФБ-34,93 млн. руб., КБ-0,74 млн. руб., МБ-0,29 млн. руб.). В конце 2023 года администрацией Надеждинского сельского поселения подписан акт приемки данного объекта. Объект не введен в эксплуатацию, так как нет ЗОС и РНВ (Заключения органа строительного надзора о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации и Разрешения на ввод в эксплуатацию). В настоящее время администрацией НСП готовятся документы для направления в соответствующие органы для получения заключения и разрешения.

**И Капитальный ремонт** 2-х объектов**:**

1. Капитальный ремонт и устройство вентилируемого фасада здания МБДОУ ДСОВ №1 п. Тавричанка Надеждинского района, в том числе благоустройство территории– 21,9 млн. руб., из МБ -0,6 млн. руб., ВБ-0,9 млн. руб.
2. Капитальный ремонт зала спортивного крытого универсального, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, ул.Парковая, 2б - 11,42 млн. руб., из МБ-0,33 млн. руб., ВБ-0,56 млн. руб.

В 2023 году сдано в эксплуатацию: Детский сад на 240 мест п. Зима Южная, Зал единоборств с. В-Надеждинское, проведен кап. ремонт и устройство вентилируемого фасада здания МБДОУ ДСОВ №1 п. Тавричанка и Капитальный ремонт спортивного зала, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п.Тавричанка, ул.Парковая, 2б.

**В 2023 году в рамках государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» построен межпоселковый газопровод** п.Новый- с.Вольно-Надеждинское. Направлено на строительство 55,4 млн.руб., из МБ-0,44 млн. руб.

**В рамках Федеральной программы "Модернизация школьных систем образования» проведен** капитальный ремонт спортивного зала СОШ №4 п. Тавричанка (направлено 22,08 млн. руб., в том числе из МБ-0,66 млн. руб.

**В рамках инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» реализовано 3 проекта:** Устройство освещения ул. Круговая –ул. Овражная в с. Прохладное; Устройство освещения в п. Де-Фриз от ул. Победы, 19, до ул. Морская, 26; Установка светодиодного экрана в ДК с. В-Надеждинское (направлено 7,36 млн. руб., в том числе МБ-0,08 млн. руб.).

**В рамках инициативного бюджетирования из местного бюджета реализовано 2 проекта:** Устройство спортплощадки на участке возле здания, расположенного по адресу: п.Тавричанка, ул. Парковая, 2Б; Ремонт автодороги по ул. Зеленая в п.Кипарисово-2 (направлено 4,37 млн. руб., в том числе МБ-4,35 млн. руб., ВБ-0,02 млн. руб.).

**Работы по благоустройству в рамках программы "Формирование современной городской среды" и "1000 дворов"** сельскими поселениямив 2023 году благоустроено 17 дворовых территорий (НСП-13 объектов, РСП-2 объекта, ТСП-2 объекта) на сумму 41,35 млн. руб. (КБ-11,75 млн. руб., МБ-29,6 млн. руб.).

**На региональные программы и иные мероприятия, направленные** **на инвестиционные цели вне национальных проектов, в 2024 году запланированы лимиты в сумме 118,48 млн. руб. (**ФБ-6,2 млн.руб., КБ-59,89 млн.руб., МБ-51,83 млн. руб., ВБ-0,56)

**По государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»** федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на территории района **в 2024 году** выделены финансовые средства по двум объектам на**:**

1) Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Зима Южная на 240 мест Надеждинского муниципального района» - инвестиционные платежи по концессии 32,2 млн. руб., из МБ всего 1,87 млн. руб.

2) Строительство сооружения биологической очистки сточных вод на территории п. Девятый Вал – 6,56 млн. руб., из МБ-0,06 млн. руб.;

**Реализация 3-х проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект»:** Уличное освещения ул. Набережная, ул. Абрикосовая, ул. Новая в с. Прохладное, благоустройство стадиона п. Тавричанка и текущий ремонт помещений 1 этажа ДШИ им. П.И. Чайковского на 9,0 млн. руб., в том числе МБ-0,09 млн. руб.

**Реализация 3-х проектов инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет»:** Ремонт актового зала ДШИ им. П.И. Чайковского, обустройство кабинета музыкально-теоретических дисциплин ДШИ им. П.И. Чайковского п. Раздольное, Благоустройство пришкольной территории СОШ №9 с. Кипарисово на 4,56 млн. руб., в том числе МБ-0,06 млн. руб.

**Работы по благоустройству в рамках программы "Формирование современной городской среды" и "1000 дворов"** сельскими поселениямив 2024 году запланировано по 29 объектов (15 НСП, 8 РСП, 6 ТСП) на сумму 41,85 млн.руб. , в том числе МБ-20,8 млн. руб.).